中站区审计局审计结果公告

2023年第11号

2022年中站区龙翔办事处周窑村新村路口西护坡建设项目竣工结算情况工程竣工结算情况的

审计结果

中站区审计局自2023年3月27日至4月18日，对2022年中站区龙翔办事处周窑村新村路口西护坡建设项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

2022年中站区龙翔办事处周窑村新村路口西护坡建设项目位于中站区龙翔街道办事处周窑村村口，资金来源为2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金，工程内容为砌筑45米长毛石护坡。工程建设方为焦作市中站区龙翔街道办事处，施工方为河南鑫裕德建筑工程有限公司，郑州众城建设咨询有限公司对工程进行了监督。建设方和施工方于2022年5月10日签订了《2022年中站区龙翔办事处周窑村新村路口西护坡建设项目合同书》，合同价款为501500元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价98306.63元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价98306.63元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区龙翔街道办事处在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价98306.63元问题，焦作市中站区龙翔街道办事处已整改。具体整改结果由焦作市中站区龙翔街道办事处向社会公告。