中站区审计局审计结果公告

2023年第12号

S234焦新线K36+014～K36+469段水毁修复工程竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年2月17日至5月8日，对S234焦新线K36+014～K36+469段水毁修复工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

S234焦新线K36+014～K36+469段水毁修复工程，该工程位于S234焦新线白马门河过水段，桩号K36+014～K36+469，长度455米，受洪水冲刷，路面严重毁损需要修复重建。主要工作内容：沥青路面修复、新建片石护坡、片石挡土墙，混凝土防水墙、增设安全附属设施等。资金来源为中站区水毁专项资金。建设方为焦作市中站区交通运输局，工程采用公开招标的方式，确定施工方为河南翔瑞路桥工程有限公司，河南铭信工程监理咨询有限公司对工程进行了监督。建施双方于2021年11月26日签订了《合同协议书》，约定：合同价款为1417977元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价407796.00元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价407796.00元问题，焦作市中站区交通运输局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区交通运输局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价407796.00元问题，焦作市中站区交通运输局已整改。具体整改结果由焦作市中站区交通运输局向社会公告。