中站区审计局审计结果公告

2023年第21号

中站区经三路(人民路至新园路段)大修

工程竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年8月8至9月26日对中站区经三路(人民路至新园路段)大修工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

中站区经三路(人民路至新园路段)大修工程南起于人民路,北止于新园路,全长1.929公里。资金来源为区级财政资金。工程的主要内容为：铣刨原有10厘米厚沥青面层+15厘米厚水泥稳定碎石基层后，原有路基进行15厘米厚全深式就地冷再生处理，然后加铺18厘米厚水泥稳定碎石基层+改性乳化沥青透层+稀浆+7厘米厚粗粒式SBS改性沥青混凝土（AC-25C）下面层+改性乳化沥青粘层+5厘米厚中粒式SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层。工程建设方为焦作市中站区交通运输局。本工程经公开招标，确定施工方为焦作正鑫建设工程有限公司。河南全心工程管理有限公司对本工程进行了监理。焦作市中站区交通运输局和施工方于2022年7月14日签订了《合同协议书》，合同约定：工程价款为10582078.84元。

二、审计发现的主要问题

多计工程造价654452.25元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价654452.25元问题，焦作市中站区交通运输局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区交通运输局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价654452.25元问题，焦作市中站区交通运输局已整改。具体整改结果由焦作市中站区交通运输局向社会公告。