中站区审计局审计结果公告

2023年第26号

中站区2021年两所农村学校维修改造

项目竣工结算情况的审计结果

中站区审计局自2023年8月30至2023年9月25日，对中站区2021年两所农村学校维修改造项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

中站区2021年两所农村学校维修改造项目包含造店回民学校和府城中心学校的维修改造。主要工程内容是：造店回民学校教学楼内墙、外墙、线路进行改造；府城中心学校围墙进行维修改造。建设方为焦作市中站区教育局，经过竞争性谈判，确定施工方为河南同晟建设工程有限公司。河南万安工程咨询有限公司焦作分公司对工程进行了监督。焦作市中站区教育局和施工方于2022年1月21日签订了《建设工程施工合同》，约定合同价款491838.40元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价39795.20元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价39795.20元问题，焦作市中站区教育局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区教育局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价39795.20元问题，焦作市中站区教育局已整改。具体整改结果由焦作市中站区教育局向社会公告。