中站区审计局审计结果公告

2023年第33号

焦作市大沙河出山口段水毁工程修复项目竣工结算情况的审计结果

2023年8月28日至2023年10月27日，对焦作市大沙河出山口段水毁工程修复项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位项目基本情况

焦作市大沙河出山口段水毁工程修复项目，位于焦作市中站区河口村，主要工程内容为：桩号35+734——36+482,总长832米修复格宾石笼护坡及排水沟；桩号36+058——36+394，总长370米，修复混凝土道路；重建排水涵洞1座等。建设方为焦作市中站区农业农村局，工程采用公开招标的方式，确定施工方为河南誉庭岩土工程有限公司。建施双方于2022年4月27日签订了合同书，约定：合同价款为9233621.58元。

二、审计发现的主要问题

送审结算多计工程造价1682749.67元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对多计工程造价1682749.67元问题，焦作市中站区农业农村局应依法据实与施工单位结算。

针对审计发现的问题，中站区审计局建议：焦作市中站区农业农村局在今后的项目建设中，应进一步加强工程管理，依法依规据实编制竣工结算。

四、审计发现问题的整改情况

目前，对多计工程造价1682749.67元问题，焦作市中站区农业农村局已整改。具体整改结果由焦作市中站区农业农村局向社会公告。