中站区人民政府

关于和祥安置小区五号地块项目

不动产登记问题处理方案

一、基本情况

（一）项目建设情况

1、项目建设位置

和祥小区五号地块项目位于影视路与春晓北路交叉口西北角。

2、项目建设单位

焦作西部产业集聚区管理委员会。

3、项目开工、竣工时间

和祥小区五号地块于2018年11月28开工，计划于2022年12月20日交付使用。

4、项目建筑物分布及现状等

和祥小区五号地块占地80996.3平方米（约121.50亩）。总建筑面积242482.89平方米（地上建筑面积170989.74平方米，地下建筑面积71493.15平方米），建成住宅楼16栋1591套，社区配套用房（含物业管理用房）及裙房商铺共99套。

该地块总平面图规划指标总建筑面积240762.9平方米，地上建筑面积170655平方米（其中，住宅建筑面积161943.83平方米，底商建筑面积40.17平方米，社区配套设施面积6951平方米，规划物业管理用房930平方米），地下建筑面积70107.9平方米，容积率2.1。

（二）项目建设手续取得情况

1、项目立项手续取得情况

2013年5月17日办理了《焦作市发展和改革委员会关于中站区焦作西部产业集聚区和祥安置小区项目建议书的批复》（焦发改城市〔2013〕266号）。

2018年5月18日办理了《关于中站区焦作西部产业集聚区和祥安置小区（五号地块）建设项目可行性研究报告的批复》（中区发改〔2018〕17号）。

2、项目国有建设用地手续取得及使用情况

2014年1月27日办理了《焦作市国土资源局关于中站区焦作西部产业集聚区和祥安置小区项目用地的预审意见》（焦国土资〔2014〕7号）。

2018年8月22日办理了《建设用地规划许可证》（焦规中地字第〔2018〕03号）。

2022年2月28日办理了《不动产权证书》豫〔2022〕焦作市不动产权第0005121号，权利性质为:住宅划拨,商服出让。

3、项目建设工程规划手续取得及实施情况

该项目未取得建设工程规划手续。

4、项目建设施工许可及工程竣工验收情况

该项目未取得建设施工许可及工程竣工验收手续。

- 5、其他情况

- 该项目建筑物不适宜拆除或没收，不存在权属争议。

（三）项目预售许可、销售（入住）及税费缴纳等情况

1、预售许可的取得情况

该项目为棚户区改造安置项目，未取得预售许可证。

2、房屋销售（入住）情况

该项目为棚户区改造安置项目。和祥安置小区五号地块项目建成住宅1591套，未交付使用。

3、房屋销售发票的开具情况

该项目为棚户区改造安置项目，不涉及房屋预售及销售。1591套住宅未交付使用，未开具收据。

（四）涉及的其他情况

该项目为棚户区改造安置项目，不涉及抵押及涉法涉诉等限制性问题。

二、存在问题

（一）是否超规划建设等问题

因超规划建设，无法办理建设工程规划许可证，未办理现状图认可。

（二）是否完成或具备竣工验收条件

未办理消防评估和房屋质量鉴定。

（三）是否存在欠缴相关税费问题

未缴纳配套费等税费。

三、处理意见

- （一）建议在符合国土空间规划的前提下,经市政府同意后,市自然资源和规划局按现状出具认定意见或核实意见，据实认定现状规划。按现状核实面积缴纳配套费等税费，并核实项目公共服务用房面积。

（二）建议按照对符合规划，且履行了必要的审批程序，经当地政府同意后先行开工建设的，减轻或不予处罚的政策予以处理。

（三）建议由申请办理不动产登记的单位委托有资格的第三方进行消防评估和工程质量安全鉴定，确认合格后由市住房城乡建设局出具认可证明，视为房屋消防验收、竣工验收和备案手续。

（四）建议税务部门依据棚户区安置相关政策，完善相关手续，安置住宅以收据和安置协议办理。