| 附 件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年中站区林业生态建设任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 任务内容 | 实施地点 | 完成时间 | 栽植树种 | 责任单位 责任人 | 备注 |
| 龙翔生态经济景观带建设工程 | 道路绿化共14.5公里，村镇周边荒山荒坡绿化共约1250亩。 | 龙翔办事处龙洞、栗井、周窑、东张庄、许河、赵庄6个行政村 | 2017年4月30日 | 女贞、樱花、桃树、杏树、海棠、碧桃、柿树、梨树等 | 龙翔办事处 周占营 |  |
| 荒山造林工程 | 1000亩 | 龙翔办事处赵庄村 | 2017年8月31日 | 侧伯 | 龙翔办事处 周占营 |  |
|  |  |  |  |  | 农林水利局 张海娃 |  |
| 森林抚育工程 | 8000亩 | 龙翔办事处 | 2017年7月30日 | 侧伯、连翘 | 龙翔办事处 周占营 |  |
|  |  |  |  |  | 农林水利局 张海娃 |  |
| 特色经济林工程 | 1000亩 | 龙翔办事处龙洞村 | 2017年8月31日 | 果桑、国槐、法桐等 | 农林水利局 张海娃 |  |
| 水土保持林项目 | 250亩 | 龙翔办事处西张庄100亩，大洼150亩 | 2017年5月30日 | 核桃、杂果等 | 农林水利局 张海娃 |  |
| 北山复绿工程 | 对全区7家到期关闭的石料厂、8处明采点、12处加工点及3处矿洞因地制宜开展植树种草等方式进行绿化 | 龙翔办事处 | 2017年3月31日 | 以侧柏苗、椿树籽和草籽为主，可造当增加连翘和爬山虎、凌霄等攀岩植物 | 龙翔办事处 周占营 |  |
|  |  |  |  |  | 中站国土分局 王小明 |  |
| 项目名称 | 任务内容 | 实施地点 | 完成时间 | 栽植树种 | 责任单位 责任人 | 备注 |
| 丰收路绿化 | 宽度30-50米，完成绿化面积183.7亩 | 府城办事处店后、造店、北朱村、南朱村和小尚5个行政村 | 2017年3月31日 | 常绿乔木以女贞为主,辅以栾树、红叶石楠球等；高大乔木以柳树、杨树等为主。 | 府城办事处 闪东初 |  |
|  |  |  |  |  | 区交通局 张尚军 |  |
| 南水北调农村段绿化 | 在南水北调中线总干渠农村段两侧铁丝网外各100米内，进行高标准绿化，完成绿化面积200亩。 | 府城办事处北敬村、府城村 | 2017年3月31日 | 女贞、法桐等 | 府城办事处 闪东初 |  |
|  |  |  |  |  | 区农林水利局 张海娃 |  |
| 焦晋高速公路及南水北调农村段补植补造 | 对缺植断档地块按原有树种进行补植补造，总任务100亩，其中焦晋高速公路50亩，南水北调50亩。 | 府城办事处造店村、府城村、北朱村、南朱村，许衡办事处西王封、新庄、东冯封。 | 2017年3月31日 | 杨树、侧柏、柳树等 | 府城办事处 闪东初 |  |
|  |  |  |  |  | 许衡办事处 马志强 |  |
| 义务植树基地 | 栽植110亩3万棵柿树。活动当天参加义务植树活动1000人，按每人植树5棵，植树5000棵。 | 龙翔办事处寺后村黄泥坝复耕地 | 2017年4月30日 | 柿树 | 龙翔办事处 周占营 |  |